# Wöchentliche schriftliche Statusinformation

Datum	26.02.18
Gelesenes	Roswiki – Catkin Workspace / Tutorials Publisher, Subscriber
Erarbeitetes	Gliederung, Statusinformation / Anfang eines vernünftigen Quellenverzeichnisses
Erdachtes – Betrifft das Problem
Erkanntes – Betrifft die Problemlösung
Ziele für nächste Woche	fub_roscar kompilieren und Daten abgreifen (d.h. Ersten eigenen Testcode integrieren) / Auto ansprechen
Probleme, nicht erreichte Ziele und Kommentare	Strukturierung gar nicht einfach → Motivationslosigkeit
Aufgewendete Stunden	10
Bewertung des eigenen Fortschritts	OK da noch nicht angemeldet – Bin im Zeitplan

Datum	05.03.18
Gelesenes
Erarbeitetes	Anmeldung
Erdachtes – Betrifft das Problem	Datenstruktur zur Speicherung der Nodes
Erkanntes – Betrifft die Problemlösung	Rewiring schwierig
Ziele für nächste Woche
Probleme, nicht erreichte Ziele und Kommentare
Aufgewendete Stunden
Bewertung des eigenen Fortschritts