# Konzept

## Thema:
RRT* mit Modellauto. Fortbewegung in offenen Räumen und Plätzen (keine Markierungen) trotz Hindernissen
## Fragen
Gibt es Templates von AG Robotik für
- Bachelorarbeit
- Planung, Meetingsprotokolle etc.
Leitfrage formulieren
## Probleme
1. Rewiring:
  1. Laufzeit (O(n^3))
  2. Invalide Kindknoten falls Vater rewired
  3. Rewired Trajectorie u.U. Ungültig, check for obstacles
2. Nicht genügend Knoten für optimalen Pfad
3. Pfad an sich ist blöd. Man fährt eig nur Kurven, nie wirklich gerade

## Lösungen
1. Rewiring
  1. Objectorientiert: Laufzeit bis zu O(n * log n)
  2. joa, ist scheiße
  3. LineIntersect ausführen, blöd da gebogene Linien
2. Sehr starke Laufzeitverbesserungen?
3. Durch 3D Netze vllt sanfte Kurven möglich (mit nicht einer Orientierung sondern Spanne)
## Vorgehen/notwendige Schritte

Datum	Arbeitsschritte
Bis Ende November	Metriken für Abfahrbarkeit und Glättung von Trajektorien grobe Abschätzung und Vergleich
Anfang Dezember	Gespräch Betreuer. Inhalt: Konzept, Inhalt der Arbeit, Betreuung (2-wöchiges melden?), Vortrag
ASAP	Code für RRT* schreiben und optimieren
	Code für Gewährleistung einer fahrbaren Trajektorie schreiben
Januar	Code bei Github reinstellen

January	Rewiring
	Code optimieren vong Geschwindigkeit her
14.02.18	Gespräch Betreuer, bzgl. Vortrag, Rewiring

Anfang Februar	Einbettung in ROS / rospy sich anschauen / Struktur des Nodes/Publisher/Service überlegen / API des Autos / Verknüpfen
	Test im Simulator
	Test im Auto
Anfang-Mitte / Februar	Anmeldung Bachelorarbeit

## Zukunftsmusik
- Es geht erstmal nur, vorwärts zu fahren. Was ist wenn Wenden oder rückwärts fahren gebraucht wird?
- Anytime wäre nice – Pfad während der Fahrt überprüfen und verbessern
- Bewegliche Hindernisse
  - RRT* mit 3 Knotenzuständen sicher / nicht sicher / gesperrt
  - Mithilfe von Sensordaten können beliebigen Punkten ein Zustand zugeordnet werden
- Baum wächst in beide Richtungen auf virtueller Karte
## Vorgehen:
1.12.
Möglichkeiten der Umsetzung:
A) Sobald Zielpfad gefunden den "abfahrbar" machen
B) "Abfahrbarkeit" gewährleisten durch geeignete Metrik
C) Beide Lösungen kombinieren, d.h. Metrik so definieren, dass es möglich ist, den Zielpfad entsprechend abzufahren
Sobald Lösungspfad gefunden & Schritt zu sicherem Punkt möglich: losfahren
Update: Lösung B) gewählt
Für jeden Knoten Gültigkeiten für Kindknoten definieren, abhängig von
- Max. Möglicher Lenkausschlag
- Elternknoten